РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Шумиха

Администрация города Шумихи

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.02.2016 г.	№ 6

О противопаводковых мероприятиях на территории города Шумихи

В соответствии с Федеральным Законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решения Шумихинской городской Думы от 19.05.2011 года № 124 об утверждении «Правил благоустройства, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Шумиха», от 22.03.2007 года № 155 «Об утверждении порядка привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых работ для города Шумиха», в целях своевременной подготовки к организованному пропуску весенних паводковых вод,

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2016г. (согласно приложению).

2. Провести совещание с председателями уличных комитетов по вопросу противопаводковых мероприятий на территории города.

3. Рекомендовать жителям города:

3.1. Сбросить снег с крыш домов, хозяйственных построек;

3.2. Вывезти (вынести) снег с дворовых территорий;

3.3. Очистить от снега и наледи (до грунта) канавы и сточные желоба;

4. Данное распоряжение обнародовать на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования города Шумихи Шумихинского района.

Глава города Шумихи                           			                А.А. Козлов

Приложение к распоряжению

Главы города Шумихи  от 09.02.2016 г. №6

«О противопаводковых мероприятиях

на территории города Шумихи»

План  мероприятий

Администрации  города  Шумихи

по  подготовке  к  пропуску  весеннего  паводка  2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно – разъяснительные мероприятия с председателями уличных комитетов | Февраль | Глава города Шумихи Козлов А.А. |
| 2. | Очистка кюветов от мусора | Апрель - май | Администрация города Шумихи |
| 3. | Очистка дренажных труб по улицам города Шумихи | Апрель-май | Администрация города Шумихи |
| 4. | Откачивание подтопленных домов с помощью автомашины НЖ | По необходимости и по заявке | ИП Самохвалов по согласованию |
| 5. | Организация оперативного наблюдения во время паводка | Март-апрель | Заместитель Главы города Шумихи Ахметов В.В. |